## Slide 1: ila schneller machen
Von Reibung zu Wirkung: Pilot zur Beschleunigung des Designs

## Slide 2: Ausgangslage
Hohe Komplexität und Reibung zwischen Fachlichkeit und Design
Kaum Standardscreens sowie ständige Änderungen binden Designkapazität
Iterationen dauern zu lange
Angespannte Ressourcenlage bei hohem Stakeholder-Druck
Design ist aktueller Flaschenhals der Produktentwicklung

## Slide 3: Vorschlag
Pilotversuch in kontrolliertem technischem Setup
Agent erstellt Figma-Erstentwürfe auf Basis definierter Designspezifikationen
Fokus auf aktuelles Teilziel: BSLRR (besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen).
Mensch sichtet, entscheidet, verantwortet

## Slide 4: Pilot-Setup (4 Wochen)
Voraussetzung: Definierte Designspezifikationen, Referenzscreens und fachliche Anforderung liegen vor
Setup: Kontrollierter technischer Rahmen mit klarer Governance
Scope: 1 bis 2 Seitentypen / Klickstrecken mit Fokus auf BSLRR
Rollen: Fachseite (Sebastian Felgenhauer), Technik (Markus Deibel) und Projektleitung (Sarah Bonhoff)
Ablauf: Technisches Set-up aufsetzen, fachliche Anforderung aufnehmen und schärfen -> Figma-Erstentwurf auf Basis der Designspezifikation erstellen -> Review -> Anpassung -> Auswertung

## Slide 5: Pilotziele
Machbarkeitsprüfung: Ist Agenteneinsatz als Ergänzung zur Designrolle im Projekt tragfähig?
Evaluierung: Welchen konkreten Nutzen bringt der Ansatz im Pilotbetrieb?
Skalierungspotential: In welchem Umfang ist ein Rollout sinnvoll und realistisch?
Bereitstellung einer Entscheidungsvorlage: Klare Grundlage für die weitere Entscheidung nach Pilotabschluss.

## Slide 6: Erfolgsmessung
Agentenzeit pro Entwurf (reine Lauf-/Erstellzeit des Agenten).
Time-to-First-Draft (Anforderung bis erster belastbarer Figma-Entwurf).
End-to-End-Zeit pro Screen (Anforderung bis reviewfähiger Entwurf).
Rework-Aufwand (Anzahl und Dauer der Korrekturschleifen).

## Slide 7: Pilotrisiko
Der Test zeigt, dass Agenteneinsatz im aktuellen Rahmen nicht realisierbar ist (Mögliche Ursachen: unklare Designspezifikation, zu viele Sonderfälle, fehlende Trainingsskills) so dass Arbeitszeiten ohne verwertbaren Mehrwert gebunden wurden