Statusbericht KI-Einsatz

Referat VI 3.1 | HMKB

Stand: 12.04.2026

Referat VI 3.1 | HMKB

# Statusbericht KI-Einsatz

*Referat VI 3.1 | HMKB*

*Stand: KW 15 / 2026-04-12*

## 1. KI-Pilot

Status: 🟡 Laufend

### Fortschritt

KI-Agent (Cheko) eingerichtet und vollständig betriebsbereit

24 Figma-Seiten der ILA-Anwendung vollständig analysiert: 9 Screen-Seiten, 9 Komponenten-Seiten, 6 sonstige

155 Designkomponenten identifiziert, klassifiziert und in das Figma-Plugin integriert

9 Haupt-Workflows der Anwendung dokumentiert (u. a. neue Förderung, Förderziele, Evaluation, Förderplan)

19 App-Screenshots der Testumgebung aufgenommen und annotiert — vollständiger Workflow von der Startseite bis zum Förderplan

Figma-Plugin entwickelt und iterativ optimiert (15 Versionen bis zur stabilen Basis)

ARIS-Prozessmodelle und Prozessbeschreibungen gelesen und ausgewertet

Repository-Struktur aufgebaut, Begriffmodell und UI-Wording-Regeln dokumentiert

Agenten-Team eingerichtet: Sebastians Agent (Bernd) gepairt und einsatzbereit

### Nächste Schritte

Prozessbeschreibungen analysieren (heute)

Erste Figma-Screens auf Basis der Piloterkenntnisse entwickeln

Handlungsanweisungen für Design-Agent und Fachlichkeits-Agent erstellen

Steuerungs- und Freigabe-Matrix aufsetzen

Direkte Kommunikation zwischen den Agenten einrichten

### Herausforderung

Tiefere Screen-Ebenen in Figma nicht als eigenständige Komponenten definiert — erschwert automatisierte Generierung. Lösung in Erarbeitung.

### Aufwand

Hoch

## 2. Auswertung ILA-Pilot

Status: ✅ Abgeschlossen

### Fortschritt

Drei Datenquellen ausgewertet: Nutzungsverhalten, In-App-Feedback, Abschlussumfrage

Daten bereinigt und validiert

Strukturierten Gesamtbericht erstellt (4 Kapitel)

Bericht als Word-Dokument exportiert

Bericht versandt

### Nächste Schritte

Keine — abgeschlossen.

### Herausforderung

Keine — abgeschlossen.

### Aufwand

Hoch

## 3. Analyse Erlass zum neuen Hessenauftritt

Status: ✅ Abgeschlossen

### Fortschritt

Erlass gelesen und analysiert

Screenshots des Corporate Design Manuals ausgewertet

Analyse der realen ILA-Anwendung im Abgleich mit den Vorgaben durchgeführt

Analyse-Dokument erstellt und versandt

### Nächste Schritte

Keine — abgeschlossen. Offene Entscheidung liegt beim HMKB.

### Herausforderung

Keine — abgeschlossen.

### Aufwand

Mittel

## 4. Anforderungen an eine Corporate LLM im Ref. VI.3.1

Status: 🔵 In Vorbereitung

### Fortschritt

Ordnerstruktur im Repository angelegt

Webinar-Aufnahme transkribiert und abgelegt

### Nächste Schritte

Transkript auswerten

Anforderungsdokument ausarbeiten

### Herausforderung

Noch offen.

### Aufwand

Noch nicht abschätzbar

## 5. Allgemeine Unterstützung

Status: 🟡 Laufend

### Fortschritt

Konzeptionelle Diskussionen und Beratung zu verschiedenen Themen

Unter anderem: Struktur dieses Statusberichts, Transkriptions-Workflow, Datenschutz-Einschätzungen

### Nächste Schritte

Fortlaufend nach Bedarf.

### Herausforderung

Keine.

### Aufwand

Niedrig

## 6. Verbrauch und Kosten

Status: Wird wöchentlich aktualisiert

Der KI-Einsatz erzeugt in allen Themen Kosten, die sich aus der Menge der verarbeiteten Daten und der Komplexität der Aufgaben ergeben. Besonders intensiv ist der KI-Pilot: Hier werden große Mengen an Daten verarbeitet (Design Specs, Prozessmodelle, Screenshots, Analysen), und der Lernprozess ist aufwändig — allein das Figma-Plugin wurde in dieser Phase mehr als 15 Mal angepasst. Wir sind dabei, effektiver auf Fehler zu reagieren und Umwege zu vermeiden, was den Verbrauch in den nächsten Wochen senken wird.

Cheko ist an Claude Sonnet 4.6 (Anthropic) angebunden — das aktuell leistungsfähigste verfügbare Modell. Ein Wechsel auf ein günstigeres Modell wäre theoretisch möglich, wird angesichts der Komplexität des Projekts und der Qualitätsanforderungen jedoch bewusst nicht vorgenommen.

Eine automatische Erfassung des Verbrauchs über mehrere Sessions hinweg ist technisch noch nicht eingerichtet. Konkrete Kostenzahlen werden in Folgeberichten ergänzt.

| Thema | Geschätzte Zeit | Geschätzte Kosten |
| --- | --- | --- |
| KI-Pilot (Cheko) | ~20 Std. | Haupttreiber |
| Auswertung ILA-Pilot (Cheko) | ~8 Std. | Enthalten |
| Analyse Erlass Hessenauftritt (Cheko) | ~3 Std. | Enthalten |
| Corporate LLM (Cheko) | noch nicht begonnen | — |
| Allgemeine Unterstützung (Cheko) | ~2 Std. | Enthalten |
| Sebastians Agent Bernd | ~5 Std. | Enthalten |
| Gesamt bisher (kumuliert) | ~38 Std. | ca. 535 USD (~490 €) |

*Quelle: Anthropic Billing-Übersicht (Stand KW 14/2026). Bisherige Zahlungen: 297,50 $ + 119,00 $ + 89,25 $ + 29,75 $. Zusätzlich noch 249,61 $ Guthaben vorhanden. Eine automatische Aufschlüsselung nach Themen ist technisch nicht verfügbar.*

*Nächste Aktualisierung: KW 16 | Erstellt mit: Cheko (ILA-Hauptagent)*