ANALYSE

# Prüfbericht zur
Barrierefreiheit von diSAF

Zusammenfassung · thematische Sortierung · Priorisierung

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen |
| Prüfzeitraum | 28.09.2026 bis 09.10.2026 |
| Konformitätsziel | WCAG 2.2 AA und EN 301 549 Version 3.2.1 (Web) |
| Geprüfter Umfang | 12 Dialoge / Seitenbereiche |
| Quelle | Pruefbericht_Barrierefreiheit_diSAF_2026-10-09.pdf (83 Seiten) |
| Analysestand | 19.10.2026 |

Ergebnis in einem Satz: Keiner der zwölf geprüften Dialoge ist barrierefrei; die 98 Feststellungen erfordern eine komponentenweite, nach Schweregrad gesteuerte Nachbesserung.

# 1. Zusammenfassung

Der Prüfbericht bewertet die geprüfte diSAF-Webanwendung gegen WCAG 2.2 auf Konformitätsstufe AA und EN 301 549. Nach dem Prüfbericht kann für keinen der zwölf geprüften Dialoge Barrierefreiheit ausgewiesen werden. Die festgestellten Barrieren betreffen blinde, sehbehinderte, motorisch und kognitiv eingeschränkte Nutzende. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen wurden in der geprüften Seitenauswahl keine Barrieren festgestellt.

Die Befunde verteilen sich über alle vier WCAG-Grundsätze: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Besonders kritisch sind Screenreader-Semantik, zugängliche Beschriftungen, Fokus- und Dialogsteuerung sowie nicht bedienbare interaktive Komponenten.

| Kennzahl | Wert | Einordnung |
| --- | --- | --- |
| Feststellungen gesamt | 98 | 72 Verstöße + 12 Bugs + 14 Empfehlungen |
| Hoch | 14 | kritische Barrieren mit Ausschlussrisiko |
| Mittel | 65 | wesentliche Barrieren / Standardgewichtung |
| Niedrig | 8 | geringere Beeinträchtigung, dennoch konformitätsrelevant |
| Ohne Schweregrad | 11 | Empfehlungen des Prüfteams |
| Barrierefreie Dialoge | 0 von 12 | keine Konformität in der Stichprobe |

## 1.1 Kernaussagen für die Steuerung

Die 14 hoch gewichteten Feststellungen sind zuerst zu schließen.

Viele Probleme liegen in wiederverwendeten Komponenten; punktuelle Einzelfixes reichen daher nicht aus.

Entwicklung ist das am stärksten betroffene Gewerk, gefolgt von Design und Redaktion.

Auch niedrig gewichtete Verstöße müssen für die angestrebte Konformität behoben werden.

Nach der Umsetzung ist eine vollständige Regressionsprüfung aller zwölf Dialoge mit Tastatur und Screenreader erforderlich.

## 1.2 Berichtseigenheiten und Abgrenzung

Die Management-Kennzahl „Gefundene Fehler: 72“ entspricht exakt der Zahl der als „Verstoß“ bezeichneten Punkte. Zusätzlich enthält der Bericht 12 Bugs und 14 Empfehlungen.

Die Gewichtung 14 hoch + 65 mittel + 8 niedrig umfasst 87 Feststellungen. Elf Empfehlungen besitzen keinen ausgewiesenen Schweregrad.

Issue #94 ist in der Detailauswertung dem Gewerk „Struktur & Semantik“ zugeordnet, das in der Management-Statistik nicht separat erscheint. Issue #40 nennt zugleich Entwicklung und Design.

Geprüft wurde eine Seitenauswahl. Wiederkehrende Komponenten und vergleichbare Vorkommen außerhalb der Stichprobe müssen mitkorrigiert und nachgetestet werden.

# 2. Sortierung der Feststellungen nach Art

| Art | Anzahl | Anteil | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Verstoß | 72 | 73% | Für die Konformität zwingend zu beheben |
| Bug | 12 | 12% | Technischer Fehler; im Bericht gewichtet |
| Empfehlung | 14 | 14% | Verbesserung; 3 Empfehlungen sind mittel gewichtet |

Für die Umsetzungssteuerung sollten Verstöße und Bugs gemeinsam als konformitätsrelevanter Arbeitsvorrat behandelt werden. Empfehlungen werden separat geplant, außer wenn der Bericht ihnen ausdrücklich den Schweregrad „Mittel“ zuweist (#9, #17 und #36).

# 3. Sortierung nach Inhalt

| Inhaltsbereich | Anzahl | Issues |
| --- | --- | --- |
| Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen | 22 | #6, #8, #9, #17, #18, #36, #56, #58, #59, #61, #64, #65, #73, #78, #83, #90, #93, #94, #95, #103, #114, #116 |
| Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation | 24 | #10, #11, #12, #19, #20, #22, #24, #26, #27, #32, #34, #40, #42, #43, #44, #80, #81, #82, #91, #101, #104, #118, #119, #120 |
| Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen | 19 | #21, #23, #25, #28, #29, #38, #39, #41, #46, #47, #48, #50, #53, #85, #86, #92, #102, #117, #122 |
| Formulare, Validierung und Statusmeldungen | 17 | #35, #45, #49, #52, #55, #69, #72, #74, #79, #87, #96, #99, #100, #105, #107, #115, #123 |
| Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache | 16 | #7, #13, #14, #15, #30, #51, #54, #57, #66, #77, #84, #88, #97, #98, #121, #124 |

## Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen

Falsche oder fehlende Rollen, Listen-, Überschriften- und Linkstrukturen sowie inkonsistente ARIA-Beziehungen verhindern eine verlässliche Interpretation durch assistive Technologien.

## Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation

Fokusverluste, Fokusüberlagerungen, Tastaturfallen und fehlerhafte Dialogsteuerung erschweren oder verhindern die Bedienung ohne Maus.

## Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen

Unzureichende Kontraste, Probleme bei Vergrößerung und Umbruch sowie Lücken im Hochkontrastmodus betreffen vor allem sehbehinderte Nutzende.

## Formulare, Validierung und Statusmeldungen

Feldbeschriftungen, Fehlerzustände und Erfolgsmeldungen sind teilweise nicht programmatisch ermittelbar oder werden vom Screenreader nicht angesagt.

## Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache

Mehrere Schalter, Grafiken und Statussymbole besitzen keine, unklare oder inkonsistente zugängliche Beschriftungen.

# 4. Priorisierung nach Schweregrad

Die folgende Liste übernimmt die Gewichtung des Prüfberichts. Innerhalb jeder Stufe sind die Feststellungen nach Issue-Nummer sortiert. Die Prioritätsstufen ersetzen nicht die WCAG-Logik „bestanden / nicht bestanden“: Auch niedrig gewichtete Verstöße bleiben für die Konformität relevant.

## Priorität 1 – kritisch (14)

| Issue | Art | Feststellung | Gewerk | Inhaltsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #6 | Bug | Unnötiger Einsatz von role="application" | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #11 | Verstoß | Nach Aktivierung von Nutzerprofil unklare Fokusverschiebung für die Screenreader-Nutzenden | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #14 | Verstoß | Schließen- und Zurück-Schalter für Screenreader unbeschriftet | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #26 | Verstoß | Seitentitel vieler Seiten unverändert | Redaktion | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #32 | Verstoß | Navigation außerhalb eines Dialogs möglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #42 | Verstoß | Switch-Elemente unzugänglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #59 | Verstoß | Links nicht als solche für Screenreader erkennbar | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #64 | Verstoß | Mehrere Phrasen sind für Screenreader-Nutzende zusammenhangslos platziert | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #65 | Verstoß | Kacheln im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht semantisch ausgezeichnet | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #66 | Verstoß | Unbeschriftete Schalter für den Screenreader | Entwicklung | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #81 | Verstoß | Unklares Interaktionsmuster für Screenreader-Nutzende | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #91 | Verstoß | Aufklapper der Kanban-Header nicht zugänglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #114 | Verstoß | Falsche Rolle bei der Auflistung der Notizen | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #124 | Verstoß | Jeweiliger Status in der Förder-Zusammenfassung nur visuell wahrnehmbar | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |

## Priorität 2 – wesentlich (65)

| Issue | Art | Feststellung | Gewerk | Inhaltsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #8 | Bug | Unzulässige Verschachtelung identischer & falscher Rollen für Auflistung Förderakten & Förderprozess-Auswahl | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #9 | Empfehlung | Generische Elemente mit ARIA-Labels | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #10 | Verstoß | Navigation einblenden / ausblenden Funktionalität hat keinen Einfluss auf Screenreader-Nutzende | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #12 | Verstoß | Wichtige Seitenregionen sind nicht definiert | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #13 | Verstoß | Diagramm "meine Schüler" nicht für Screenreader-Nutzende zugänglich | Entwicklung | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #15 | Verstoß | Logo zur Startseite interaktiv implementieren und mit Beschreibung ausstatten | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #17 | Empfehlung | Listen mit list-style: none (Safari-Bug) | Design | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #18 | Bug | Navigation ohne Listenauszeichnung | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #20 | Verstoß | Aktiver Eintrag der Navigation nicht zugänglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #21 | Verstoß | Blaue Tastatur-Fokus-Farbe gegenüber hellen Hintergrundfarben nicht ausreichend kontrastierend | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #23 | Verstoß | Graphen-Erklärungstext Farbe ohne ausreichenden Kontrast | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #28 | Bug | Schriftgrößen in absoluten Pixel-Werten definiert | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #29 | Bug | Zeilenhöhen in absoluten Pixel-Werten definiert | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #30 | Verstoß | "Suchphrasen-Inhalt entfernen"-Schalter unbeschriftet | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #34 | Verstoß | Dialoge ohne Beschriftung | Redaktion | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #35 | Verstoß | Statusmeldung unterhalb Suchfeld für Screenreader optimieren | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #36 | Empfehlung | Ungültige ARIA-ID-Referenzen | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #40 | Verstoß | Schritt-Navigation optimieren | Entwicklung, Design | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #41 | Verstoß | Radio Buttons nicht verlässlich visuell wahrnehmbar | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #43 | Verstoß | Schalter "Kalender umschalten" nicht zugänglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #44 | Verstoß | Schalter zum Ein- und Ausklappen der Schritt-Navigation unbeschriftet | Redaktion | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #45 | Verstoß | Formularelemente der Antragstellung optimieren | Redaktion | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #46 | Verstoß | Auswahl der Monate im Kalender-Widget bei starker Vergrößerung unnötig ausgeblendet | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #47 | Verstoß | Inhalte brechen im Dialog der Förderbereiche nicht um | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #48 | Verstoß | Zahlen in der Schritt-Navigation ohne ausreichenden Kontrast | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #49 | Verstoß | Datums-Auswahl-Feld nicht programmatisch ermittelbar als fehlerhaft ausgezeichnet | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #51 | Verstoß | Englischsprachige Schalter-Beschriftungen übersetzen | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #53 | Verstoß | Rahmenfarbe der Formularfelder mit nur unzureichendem Kontrast | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #54 | Bug | Beschriftung des iframe-HTML-Elements | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #55 | Verstoß | Nach "Weiter"-Navigation gibt es keine Rückmeldung durch den Screenreader | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #56 | Verstoß | Kalenderansicht nicht zugänglich für Screenreader | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #57 | Verstoß | Einzelne Schalter im WYSIWYG-Editor für Screenreader nicht ausgezeichnet | Entwicklung | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #69 | Verstoß | Statusmeldung zur Toggle-Selektion muss von Screenreadern angesagt werden | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #72 | Verstoß | Anzahl der ausgewählten Förderziele wird nicht direkt vom Screenreader angesagt | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #73 | Verstoß | Visuell ausgeblendete Phrasen werden vom Screenreader vorgelesen | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #74 | Verstoß | Anzahl der Maßnahmen wird per Screenreader nach Aktivierung der Toggles nicht angesagt | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #77 | Verstoß | HTML-Element in Text-Beschriftung enthalten | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #78 | Verstoß | Aufklapper als Listenboxen ausgezeichnet | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #79 | Bug | Formularfelder ohne programmatische Beschriftung | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #80 | Verstoß | Tastatur-fokussierbare Elemente können hinter Alarm-Meldung verschwinden | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #82 | Verstoß | Tastatur-Falle in den Maßnahmen | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #83 | Bug | Seite hat mehrere Header im Inhaltsbereich | Redaktion | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #84 | Bug | Sichtbarer Text der Schritt-Navigation nicht im zugänglichen Namen enthalten | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #86 | Verstoß | Warnmeldung überlagert Schalter auf schmalen Viewports bzw. stark vergrößerten Ansichten | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #87 | Verstoß | Fehlerhafte Formularfelder nicht programmatisch auslesbar | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #88 | Verstoß | Schalter zum Leeren der Textareas für Screenreader nicht beschriftet | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #90 | Bug | Listenstruktur: Ungültige Kind-Elemente | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #92 | Verstoß | Text-Hervorhebung ohne ausreichendes Kontrastverhältnis | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #93 | Verstoß | Unnötige Link-Auszeichnung eines nicht-interaktiven Elements | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #94 | Bug | Aufklapper nicht zugänglich | Struktur & Semantik | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #95 | Verstoß | Auflistung der Attribute nicht zugänglich | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #96 | Verstoß | Fehlermeldungen müssen semantisch als solche ausgezeichnet werden | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #97 | Verstoß | Emojis im Feedback-Dialog nicht zugänglich | Entwicklung | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #99 | Verstoß | Sichtbare und programmatisch ermittelbare Beschriftungen für Formularelemente einfügen | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #101 | Verstoß | Fokus des "Feedback"-Schalters bei geöffnetem "Förderziele hinzufügen" Dialog nicht erkennbar | Design | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #102 | Verstoß | Inhalte brechen im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht um | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #104 | Verstoß | Schalter "Filtern", "Weiter" und "Zurück" nicht zugänglich | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #105 | Verstoß | Fehlermeldungen nicht semantisch mit den jeweiligen Fehlerfeldern verknüpft | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #107 | Verstoß | Nach dem Hinzufügen einer "eigenen Maßnahme" erhält der Screenreader kein Feedback über den Erfolg der Maßnahme | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #115 | Verstoß | Dropdowns nicht semantisch umgesetzt | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #117 | Verstoß | Schriftfarbe über hellblauen Kästchen ohne ausreichenden Kontrast | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #118 | Verstoß | Dialog "Evaluation erstellen" nicht als Modaldialog umgesetzt | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #119 | Verstoß | Tastatur-fokussierbare Elemente im Dialog können von der schwebenden Action-Bar überdeckt werden | Design | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #121 | Bug | Fehlende zugängliche Beschriftung | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #123 | Verstoß | Fehlerfall muss programmatisch auslesbar sein | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |

## Priorität 3 – nachgelagert (8)

| Issue | Art | Feststellung | Gewerk | Inhaltsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #19 | Verstoß | URL verlinken | Redaktion | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #22 | Verstoß | Graph tastaturfokussierbar ohne Ergebnis auf Interaktion hin | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #24 | Verstoß | Fokus geht nach Interaktion mit dem Element zum Ausklappen der Navigation verloren | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #27 | Verstoß | Tastatur-Fokus teilweise von ausgeklappter Navigation überlagert | Design | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |
| #52 | Verstoß | Beschriftung von Formularfeldern resilient definieren | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #98 | Verstoß | Schließen-Schalter des Feedback-Dialogs missverständlich beschriftet | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #116 | Verstoß | Überschrift fragmentiert | Redaktion | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #122 | Verstoß | Selektierter Eintrag in Combobox mit zu geringem Kontrast der Hervorhebung | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |

## Priorität 4 – Empfehlungen ohne Schweregrad (11)

| Issue | Art | Feststellung | Gewerk | Inhaltsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #7 | Empfehlung | Beschriftung des Schalters Benutzerprofil konsistent beschriften | Redaktion | Zugängliche Namen, Alternativtexte und Sprache |
| #25 | Empfehlung | Ladeanzeige sollte auf Browser-Einstellungen reagieren | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #38 | Empfehlung | Icon externer Links im Hochkontrast-Modus kaum visuell wahrnehmbar | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #39 | Empfehlung | Icons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #50 | Empfehlung | Status der Auswahl der Radio-Buttons im Hochkontrast-Modus ausgeblendet | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #58 | Empfehlung | Voller Umfang des WYSIWYG-Editor nicht für Screenreader zugänglich | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #61 | Empfehlung | Überschrift erster Ebene nach Erwähnung der Klassenzugehörigkeit | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #85 | Empfehlung | Toggle UI Elemente im Hochkontrastmodus ausgeblendet | Design | Darstellung, Kontrast, Zoom und Benutzerpräferenzen |
| #100 | Empfehlung | Kontaktmöglichkeit per autocomplete erweitern | Entwicklung | Formulare, Validierung und Statusmeldungen |
| #103 | Empfehlung | Ungültige ARIA-ID-Referenzen | Entwicklung | Semantik, Struktur, Rollen und Beziehungen |
| #120 | Empfehlung | Schalter "Förderziel öffnen" als Link umgesetzt | Entwicklung | Tastatur, Fokus, Dialoge und Navigation |

# 5. Empfohlene Umsetzungsreihenfolge

| Phase | Arbeitspaket | Ziel / Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kritische Barrieren schließen | Alle 14 hoch gewichteten Feststellungen bearbeiten. Abnahmekriterium: Funktionsprüfung mit Tastatur sowie JAWS und NVDA. |
| 2 | Basiskomponenten sanieren | Navigation, Dialog, Schalter/Switch, Aufklapper, Links, Listen/Kacheln und zugängliche Namen zentral korrigieren. Alle Vorkommen der Komponenten einbeziehen. |
| 3 | Formulare und Rückmeldungen konsolidieren | Einheitliche Muster für Feldbeschriftungen, Fehlerzustände, Fehlermeldungen, Pflichtfelder und Statusmeldungen umsetzen. |
| 4 | Visuelle Barrieren beheben | Fokusindikatoren, Text-/Grafikkontraste, Hochkontrastmodus, 200-Prozent-Vergrößerung und Umbruch prüfen und korrigieren. |
| 5 | Regressions- und Konformitätsprüfung | Alle zwölf Dialoge sowie übertragbare Vorkommen außerhalb der Stichprobe erneut prüfen; offene Empfehlungen dokumentiert entscheiden. |

## 5.1 Kritische Feststellungen

#6 – Unnötiger Einsatz von role="application" (Bug; Entwicklung)

#11 – Nach Aktivierung von Nutzerprofil unklare Fokusverschiebung für die Screenreader-Nutzenden (Verstoß; Entwicklung)

#14 – Schließen- und Zurück-Schalter für Screenreader unbeschriftet (Verstoß; Redaktion)

#26 – Seitentitel vieler Seiten unverändert (Verstoß; Redaktion)

#32 – Navigation außerhalb eines Dialogs möglich (Verstoß; Entwicklung)

#42 – Switch-Elemente unzugänglich (Verstoß; Entwicklung)

#59 – Links nicht als solche für Screenreader erkennbar (Verstoß; Entwicklung)

#64 – Mehrere Phrasen sind für Screenreader-Nutzende zusammenhangslos platziert (Verstoß; Entwicklung)

#65 – Kacheln im Dialog "Förderziele hinzufügen" nicht semantisch ausgezeichnet (Verstoß; Entwicklung)

#66 – Unbeschriftete Schalter für den Screenreader (Verstoß; Entwicklung)

#81 – Unklares Interaktionsmuster für Screenreader-Nutzende (Verstoß; Entwicklung)

#91 – Aufklapper der Kanban-Header nicht zugänglich (Verstoß; Entwicklung)

#114 – Falsche Rolle bei der Auflistung der Notizen (Verstoß; Entwicklung)

#124 – Jeweiliger Status in der Förder-Zusammenfassung nur visuell wahrnehmbar (Verstoß; Redaktion)

# 6. Schlussfolgerung

Die aktuelle Fassung der geprüften diSAF-Anwendung erfüllt das angestrebte Konformitätsziel nicht. Der Schwerpunkt liegt nicht auf einzelnen kosmetischen Korrekturen, sondern auf systematischen Mängeln in Semantik, Komponentenlogik, Fokusführung und Rückmeldungen. Eine komponentenorientierte Sanierung ist daher effizienter und verlässlicher als die isolierte Bearbeitung einzelner Seiten.

Nach Abschluss der priorisierten Behebung sollte eine erneute Prüfung unter denselben Rahmenbedingungen erfolgen. Erst ein erfolgreicher Re-Test aller konformitätsrelevanten Kriterien kann die Grundlage für eine Aussage zur Barrierefreiheit bilden.