## Slide 5: ILA schneller machen
Pilot zur Design-Entlastung mit Agenten
Freitag: Entscheidungsgrundlage

## Slide 6: Ausgangslage
Komplexes Umfeld mit hoher Abstimmungsdichte
Reibung zwischen Fachlichkeit und Design
Standard-Screens binden viel Designkapazität

## Slide 7: Vorschlag
Agent erstellt Figma-Erstentwürfe auf Basis bestehender Muster
Mensch bleibt für Entscheidung und Freigabe verantwortlich
Fokus auf wiederkehrende Seitentypen

## Slide 8: Pilot-Setup (4 Wochen)
Scope: 1 bis 2 Seitentypen
Ablauf: Anforderung -> Entwurf -> Review -> Freigabe
Klare Rollen für Fachseite, Design, Technik, Projektleitung

## Slide 9: Erfolgsmessung
Durchlaufzeit pro Screen
Anzahl Korrekturschleifen
Konsistenz nach Checkliste

## Slide 10: Risiken und Absicherung
Uneinheitliche Ergebnisse -> Regelset + Referenzscreens
Rollenunklarheit -> Verantwortlichkeiten vorab klären
Grundsatzdebatte -> Pilot eng auf Nutzen begrenzen

## Slide 11: Nicht-Ziele
Kein vollständiger Ersatz von Design-Rollen
Kein Big-Bang-Umbau
Keine ungeprüfte Automatisierung

## Slide 12: Entscheidung heute
Pilot für 4 Wochen freigeben
Seitentypen und Verantwortliche festlegen
Go/No-Go Termin am Pilotende setzen