Corporate LLM für ADO-basierte Entwicklungsprozesse

Arbeitsentwurf mit Schwerpunkt auf ila als Ausgangspunkt und der Übertragbarkeit auf die LUSD

*Stand: 2026-05-25 | Arbeitsfassung zur iterativen Überarbeitung*

____________________________________________________________

Teil 1: Einleitung

1. Einordnung eines Corporate LLM

Ein **Corporate LLM** (Corporate Large Language Model, unternehmenseigenes großes Sprachmodell) ist kein von Grund auf neu trainiertes eigenes Modell, sondern ein **privater, DSGVO-konformer KI-Arbeitsbereich**, der auf bestehenden Sprachmodellen aufsetzt und diese mit dem eigenen Organisationswissen verbindet. Grundlage dafür ist die Einbindung freigegebener interner Wissensquellen, die dem Modell als zusätzlicher Kontext bereitgestellt werden.

Der eigentliche Mehrwert liegt dabei nicht in einem allgemeinen KI-Chat, sondern in der Verbindung von Sprachmodell, organisationsspezifischem Wissen, klaren Rollen und definierten Anwendungsfällen.

Für den hier beschriebenen Anwendungsfall bedeutet das: Das Corporate LLM soll nicht allgemein beliebige Fragen beantworten, sondern gezielt den ADO-basierten Entwicklungsprozess rund um **ila** und perspektivisch auch die **LUSD** unterstützen.

____________________________________________________________

Teil 2: Anwendung und fachlicher Nutzen

2. Ausgangslage

**ila** ist ein Teil der **LUSD** (Lehrer- und Schülerdatenbank Hessen). Der Entwicklungsprozess läuft in **Azure DevOps (ADO)**.

Der fachliche Ablauf ist dabei grundsätzlich wie folgt:

Es gibt eine **fachliche Anforderung**.

Daraus wird eine **User Story** formuliert (PO und Fachlichkeit)

Diese User Story wird von den **UX-Kollegen** in Abstimmung mit den fachlichen Expertinnen und Experten in ein **Figma Design** übersetzt

Parallel werden durch Fachlichkeit / PO die **Akzeptanzkriterien** entwickelt

Die Akzeptanzkriterien werden von der Entwicklung umgesetzt.

Die **Testfälle** prüfen, ob die Akzeptanzkriterien erfüllt sind.

Ein Beispiel für diesen Ablauf ist:

fachliche Anforderung: Die Lernausgangslage eines Kindes soll in einem Textfeld beschrieben werden können.

User Story: *Als berechtigter Nutzer möchte ich für ein Kind die Lernausgangslage beschreiben, um die passende Förderung festlegen zu können.*

Wichtig ist dabei die saubere fachliche Trennung:

Die User Story entsteht aus der **fachlichen Anforderung**.

Die **Akzeptanzkriterien** basieren auf dem entwickelten Design und konkretisieren die User Story für die Entwicklung.

Aus den **Akzeptanzkriterien** sollen die **Testfälle** abgeleitet werden.

Aus den **Akzeptanzkriterien** sollen perspektivisch auch **Dokumentationsformen** abgeleitet werden.

Genau in dieser Prozesskette liegt ein relevanter Hebel für ein Corporate LLM (unternehmenseigenes großes Sprachmodell).

____________________________________________________________

3. Strategischer Kern

Der zentrale Gedanke dieses Vorhabens lautet:

**Azure DevOps wird zur Single Source of Truth für die im Entwicklungsprozess von ila entstehenden Artefakte, insbesondere für User Stories, Akzeptanzkriterien und daraus abgeleitete Folgeartefakte.**

Das bedeutet im vorliegenden Kontext:

Alle relevanten Folgeartefakte, zum Beispiel Testfälle, Dokumentationsbausteine oder integrierte KI-basierte Anwenderunterstützung, werden aus den in ADO gepflegten User Stories und Akzeptanzkriterien abgeleitet.

Der stärkste Hebel liegt dabei nicht in der freien Ableitung beliebiger Inhalte aus Anforderungen, sondern in der systematischen Weiterverarbeitung der **Akzeptanzkriterien**.

Für den operativen Entwicklungsprozess soll daher gelten:

**Was im ADO als User Story formuliert und in Akzeptanzkriterien konkretisiert ist, dient als maßgeblicher Ausgangspunkt für Testfälle und weitere Dokumentationsformen.**

ADO wird damit zur **Single Source of Truth** im engeren Sinne dieses Entwicklungsprozesses.

____________________________________________________________

4. Zentrale Annahme

**Je klarer, strukturierter und vollständiger User Stories und insbesondere Akzeptanzkriterien in ADO vorliegen, desto besser lassen sich nachgelagerte Arbeitsschritte unterstützen, standardisieren und teilweise automatisieren.**

Damit liegt der Fokus weniger auf allgemeiner KI-Nutzung sondern auf einem klaren Prozessnutzen:

bessere Qualität bei User Stories und Akzeptanzkriterien

konsistentere Testbasis

weniger manuelle Doppelarbeit

bessere Nachvollziehbarkeit bei Änderungen

____________________________________________________________

5. Hauptanwendungsfälle

Für das Vorhaben sind zunächst drei Hauptanwendungsfälle besonders relevant.

5.1 Unterstützung bei der Erstellung von User Stories

Ausgangsproblem

Fachliche Anforderungen entstehen zunächst außerhalb von ADO. Sie werden von den beteiligten Personen beschrieben, diskutiert und fachlich eingeordnet. Für die weitere Bearbeitung im Entwicklungsprozess müssen diese Anforderungen in eine verständliche und einheitliche **User Story** übersetzt werden.

Gerade an dieser Stelle können Probleme entstehen:

uneinheitliche Formulierungen

unklare Zielbeschreibung

fehlender Nutzerbezug

unpräziser fachlicher Nutzen

zu frühe Vermischung von Fachlichkeit und Lösungsidee

Diese Schwächen wirken sich direkt auf die nachgelagerte Entwicklung von Design, Akzeptanzkriterien, Test und Abnahme aus.

Ziel

Ein Corporate LLM soll dabei unterstützen, aus einer fachlich beschriebenen Anforderung eine **klar formulierte User Story** im vereinbarten Format zu erstellen.

Im Fall von ila können solche vorgelagerten fachlichen Beschreibungen zum Beispiel aus Portfolios, Verordnungen oder anderen fachlichen Quellen stammen.

Konkret bedeutet das

Aus einer fachlichen Beschreibung oder einem ersten Entwurf kann das System Vorschläge erzeugen für:

eine **sauber formulierte User Story**

eine sprachliche Strukturierung der fachlichen Beschreibung

die Benennung des relevanten Nutzers oder der relevanten Rolle

die präzise Formulierung des fachlichen Nutzens

offene Rückfragen zur fachlichen Schärfung

Beispielhafte Unterstützung

Aus einer freien fachlichen Beschreibung wie

„Die Lernausgangslage eines Kindes soll in einem Textfeld beschrieben werden können“

würde das System einen strukturierten Vorschlag erzeugen für:

eine User Story im vereinbarten Format

fachliche Randbedingungen

offene Klärungspunkte

Zum Beispiel:

*Als berechtigter Nutzer möchte ich für ein Kind die Lernausgangslage beschreiben, um die passende Förderung festlegen zu können.*

Nutzen

höhere Einheitlichkeit bei User Stories

klarerer Übergang von Fachlichkeit in den Entwicklungsprozess

weniger sprachliche Unschärfen

bessere Grundlage für die anschließende Entwicklung von Design und Akzeptanzkriterien

Wichtig ist dabei:

Das Corporate LLM setzt **nicht** bei der Entstehung der fachlichen Anforderung an, sondern bei ihrer **Übersetzung in eine bearbeitbare User Story** für den weiteren Prozess in ADO, insbesondere für die anschließende Entwicklung der Akzeptanzkriterien als Grundlage für die Umsetzung.

____________________________________________________________

5.2 Ableitung von Testfällen aus Akzeptanzkriterien

Ausgangsproblem

Testfälle werden häufig manuell aus Akzeptanzkriterien abgeleitet. Das ist fehleranfällig und stark von Erfahrung, Zeit und persönlicher Gründlichkeit abhängig.

Typische Probleme sind:

offensichtliche Fälle werden getestet, Randfälle fehlen

Akzeptanzkriterien werden nicht vollständig in Testlogik übersetzt

die Qualität der Testfälle schwankt

bei Änderungen müssen Testfälle manuell gesucht und angepasst werden

Ziel

Ein Corporate LLM soll aus den in ADO hinterlegten Akzeptanzkriterien systematisch Testfälle ableiten, orientiert an einem eingespielten beziehungsweise überarbeiteten Testkonzept.

Dabei geht es nicht um freie Testformulierung, sondern um die strukturierte Übersetzung der bereits entwickelten Akzeptanzkriterien in prüfbare Testlogik.

Nutzen

höhere Testabdeckung

konsistentere Testfallstruktur

bessere Rückverfolgbarkeit zwischen Akzeptanzkriterium und Testfall

Zeitersparnis bei der Erstformulierung von Testfällen

Besonderer Mehrwert

Wenn User Story und Akzeptanzkriterien bereits in ADO sauber strukturiert vorliegen, entsteht eine direkte Linie:

**User Story → Akzeptanzkriterien in ADO → vorgeschlagene Testfälle**

Für die eigentliche Testableitung sind dabei die **Akzeptanzkriterien** der entscheidende Bezugspunkt.

Perspektivisch gilt dasselbe auch für Dokumentationsformen: Auch sie sollten nicht frei formuliert, sondern möglichst aus den Akzeptanzkriterien abgeleitet werden.

____________________________________________________________

5.3 Perspektivisch: Unterstützung der Testautomatisierung

Ausgangsproblem

Zwischen Akzeptanzkriterien, Testfall und automatisiertem Test liegt heute oft ein deutlicher Übersetzungsaufwand. Fachliche Aussagen müssen in technische Testlogik übertragen werden.

Ziel

Ein Corporate LLM soll perspektivisch helfen, die Brücke zwischen fachlich formulierten Anforderungen und einer möglichen Testautomatisierung zu verkürzen.

Konkret denkbare Unterstützung

Aus Akzeptanzkriterien und Testfällen könnten vorbereitet oder vorgeschlagen werden:

testbare Szenarien

strukturierte Testfalllogiken

Vorlagen für automatisierbare Testskripte

Hinweise, welche Testfälle grundsätzlich für Automatisierung geeignet sind

Markierung, wo menschliche Prüfung weiterhin erforderlich bleibt

Wichtige Einordnung

Das Ziel ist zunächst **nicht**, automatisierte Tests vollständig durch ein LLM erzeugen und ungeprüft ausführen zu lassen.

Realistisch und sinnvoll ist zunächst:

**Unterstützung bei der Vorbereitung von Testautomatisierung**

**Standardisierung von Testlogik**

**Reduzierung manueller Übersetzungsarbeit**

Nutzen

bessere Vorbereitung für automatisiertes Testen

geringere manuelle Aufwände bei Standardfällen

klarere Unterscheidung zwischen fachlich beschreibbaren und technisch komplexen Tests

____________________________________________________________

6. Zielbild des Prozesses

Das Zielbild ist ein Entwicklungsprozess, in dem ADO nicht nur Ablageort ist, sondern der **aktive Ausgangspunkt für die strukturierte Weiterverarbeitung von User Stories und Akzeptanzkriterien** sowie für daraus abgeleitete Artefakte in unterschiedlichen Formaten, zum Beispiel Testfälle, Dokumentationsbausteine oder eine integrierte KI-basierte Anwenderunterstützung.

Der wesentliche Mehrwert liegt darin, dass die Artefakte nicht isoliert entstehen, sondern in einer nachvollziehbaren Kette aufeinander aufbauen. Der relevante technische Einstiegspunkt des Corporate LLM liegt dabei nicht am Beginn der fachlichen Idee, sondern ab dem Moment, in dem eine User Story für den weiteren Entwicklungsprozess vorliegt.

____________________________________________________________

7. Warum dieser Fokus für LUSD und ila sinnvoll ist

Der Schwerpunkt auf **ADO als Single Source of Truth** und auf die beschriebenen Anwendungsfälle ist für **ila** und perspektivisch auch für die **LUSD** besonders geeignet, weil hier ein klarer und messbarer Nutzen entsteht.

7.1 Direkte Hebelwirkung in ila

Bei ila sind User Stories, Design, Akzeptanzkriterien, Entwicklung und Test bereits eng miteinander verzahnt. Verbesserungen bei der Qualität und Weiterverarbeitung der Akzeptanzkriterien wirken sich deshalb unmittelbar auf Entwicklung, Test und Dokumentation aus.

7.2 Analyse- und Standardisierungspotenzial in der LUSD

Für die LUSD liegt der Nutzen zunächst stärker in der Analyse des bestehenden ADO-Bestands. Gerade dort kann ein Corporate LLM helfen, Muster in Akzeptanzkriterien zu erkennen, Unterschiede sichtbar zu machen und Empfehlungen für ein einheitlicheres Vorgehen abzuleiten.

7.3 Gemeinsamer Nutzen für beide Kontexte

Sowohl für ila als auch für die LUSD gilt: Der größte Nutzen entsteht dort, wo Akzeptanzkriterien nicht nur geschrieben, sondern systematisch weiterverarbeitet werden können, zum Beispiel für Testfälle, Dokumentationsformen oder perspektivisch für integrierte Anwenderunterstützung.

7.4 Anschlussfähigkeit für spätere Ausbaustufen

Wenn der Ansatz funktioniert, kann er später erweitert werden, zum Beispiel auf:

Dokumentation

Anwenderhilfen

Change-Impact-Analysen

integrierte Unterstützung direkt in ila

übertragbare Standards für weitere Teilprodukte der LUSD

____________________________________________________________

8. Erster Analyseauftrag für die LUSD

Für die **LUSD** kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Inhalte in ADO bereits heute einheitlich, vollständig und in einer Form vorliegen, die sofort systematisch weiterverarbeitet werden kann. Gerade deshalb liegt ein wesentlicher erster Nutzen eines Corporate LLM in der **Analyse des bestehenden ADO-Bestands**.

Der erste Auftrag des Systems wäre damit nicht primär die direkte Standardisierung neuer Inhalte, sondern zunächst die strukturierte Auswertung dessen, was in der **LUSD** bereits vorhanden ist.

8.1 Ziel des ersten Analyseauftrags

Das Corporate LLM soll den vorhandenen ADO-Bestand der LUSD systematisch auswerten, um insbesondere die vorhandenen **Akzeptanzkriterien** besser zu verstehen. Dabei soll es:

wiederkehrende Muster in Akzeptanzkriterien erkennen,

Unterschiede in Formulierungsweisen und Detaillierungsgraden sichtbar machen,

typische Strukturen von Akzeptanzkriterien identifizieren,

Lücken, Unschärfen und Inkonsistenzen erkennen,

häufige fachliche oder sprachliche Schwächen benennen,

und daraus Empfehlungen für eine künftig bessere Strukturierbarkeit ableiten.

Gerade bei der LUSD ist das relevant, weil von einem historisch gewachsenen Bestand mit unterschiedlichen Autoren, unterschiedlichen fachlichen Zuschnitten und unterschiedlichen Qualitätsniveaus auszugehen ist.

8.2 Konkrete Fragestellungen für die Analyse

Ein erster Analyseauftrag an ein Corporate LLM könnte für die LUSD zum Beispiel lauten:

Welche Typen von Akzeptanzkriterien kommen im ADO-Bestand der LUSD wiederholt vor?

Welche Formulierungen oder Muster werden häufig verwendet?

Welche Bestandteile sind regelmäßig vorhanden und welche fehlen oft?

Wie stark unterscheiden sich Akzeptanzkriterien zwischen Themenfeldern oder Teams?

Welche Formulierungen eignen sich als gute Vorlage für künftige Akzeptanzkriterien?

Wo gibt es auffällige Unschärfen, Widersprüche oder Auslassungen?

8.3 Erwarteter Nutzen dieses ersten Schritts

Dieser erste Analyseschritt hätte für die LUSD mehrere Vorteile:

Der vorhandene ADO-Bestand wird überhaupt erst systematisch durchschaubar.

Gute Muster in Akzeptanzkriterien können identifiziert und für die weitere Arbeit nutzbar gemacht werden.

Schwächen im Bestand werden nicht nur vermutet, sondern konkret benannt.

Empfehlungen für ein einheitlicheres Vorgehen können auf realem Material aufsetzen.

Die spätere Ableitung von Testfällen, Dokumentationsformen oder weiteren Unterstützungsleistungen kann auf einer belastbareren Grundlage erfolgen.

8.4 Bedeutung für das weitere Vorgehen

Für die LUSD sollte das Corporate LLM daher zunächst nicht so gedacht werden, als läge bereits ein sauber standardisierter ADO-Bestand vor. Realistischer und fachlich sinnvoller ist ein zweistufiges Vorgehen:

**Analyse des bestehenden ADO-Bestands der LUSD mit Schwerpunkt auf den Akzeptanzkriterien**

**Ableitung von Empfehlungen, Standards und späteren Unterstützungsfunktionen**

Menschliche Prüfung bleibt dabei zwingend erforderlich. Das Corporate LLM soll Muster erkennen, Vorschläge machen und Auffälligkeiten sichtbar machen, aber keine fachliche Bewertung oder Freigabe ersetzen.

____________________________________________________________

9. Vorläufige Schlussfolgerung

Ein Corporate LLM entfaltet im vorliegenden Kontext seinen größten Nutzen nicht als allgemeiner Chat-Assistent, sondern als **prozessnahes Arbeitswerkzeug im ADO-basierten Entwicklungsprozess von ila**.

Der strategisch sinnvollste Einstieg ist daher:

**ADO als Single Source of Truth für den Zusammenhang von User Story, Akzeptanzkriterien und daraus abgeleiteten Testfällen zu stärken.**

Damit entsteht ein klarer, fachlich anschlussfähiger und schrittweise ausbaubarer Anwendungsrahmen.

Die eigentliche Stärke des Vorhabens liegt nicht im Sprachmodell an sich, sondern in der besseren Verbindung von:

User Story

Akzeptanzkriterien

Testlogik

perspektivisch Dokumentationsformen und Testautomatisierung

____________________________________________________________

Teil 3: Technische Umsetzung und Voraussetzungen

10. Technische Zielarchitektur

Für den vorliegenden Anwendungsfall genügt kein allgemeiner KI-Chat. Erforderlich ist eine technisch und organisatorisch abgesicherte Plattform, die in den bestehenden Entwicklungsprozess eingebettet werden kann.

Ausgangspunkt ist dabei die Annahme, dass rund **60 Mitarbeitende** mit der LUSD arbeiten und perspektivisch ganz oder teilweise von einer solchen Lösung profitieren könnten. Nicht alle werden dieselben Funktionen benötigen. Daraus folgt, dass die Lösung sowohl skalierbar als auch rollenbasiert aufgebaut sein muss.

Für den beschriebenen Einsatzfall werden mindestens vier technische Bausteine benötigt:

**LLM-Zugriffsschicht**

Zugriff auf ein oder mehrere Sprachmodelle über eine kontrollierte und datenschutzkonforme Schnittstelle.

**Wissensschicht**

Anbindung an freigegebene Quellen, insbesondere:

- **Azure DevOps (ADO)**

- freigegebene LUSD-Dokumentation

- Anleitungen

- Release-Informationen

- Rollen- und Berechtigungskonzepte

- weitere freigegebene Fachunterlagen

**Anwendungslogik**

Fachliche Vorlagen und Workflows für klar definierte Aufgaben, zum Beispiel:

- fachlich beschriebene Anforderungen in User Stories überführen

- Akzeptanzkriterien strukturieren

- Testfälle aus Akzeptanzkriterien ableiten

- Dokumentationsformen vorbereiten

**Sicherheits- und Rechteebene**

Rollenbasierte Zugriffskontrolle, Protokollierung, Bereichstrennung und kontrollierter Zugriff auf Quellen.

____________________________________________________________

11. Betriebsvarianten, Hardware und Hosting

11.1 Variante A: Hosting und Betrieb in eigener Verantwortung

Eine mögliche Variante ist, dass Hosting und Betrieb durch den Auftraggeber selbst oder durch einen von ihm gesteuerten Dienstleister erfolgen.

Vorteile:

höhere Steuerbarkeit

größere technische Unabhängigkeit

flexible Auswahl von Komponenten

Nachteile:

höherer Betriebsaufwand

mehr Eigenverantwortung für Sicherheit, Wartung und Skalierung

zusätzlicher Bedarf an technischem Know-how

11.2 Variante B: Hosting und Betrieb durch die HZD

Da die bestehende Infrastruktur derzeit durch die **HZD** (Hessische Zentrale für Datenverarbeitung) bereitgestellt wird, ist eine zweite, naheliegende Variante das Hosting und der Betrieb durch die HZD.

Vorteile:

bessere Anschlussfähigkeit an die bestehende Infrastruktur

Einbettung in vorhandene Betriebs- und Sicherheitsstrukturen

naheliegende Betriebsform im Behördenkontext

Nachteile:

stärkere Abhängigkeit von bestehenden Rahmenbedingungen

geringere technische Beweglichkeit bei Architektur und Komponentenwahl

zusätzlicher Abstimmungsbedarf mit dem Betreiber

11.3 Hardware und Skalierung

Für eine erste belastbare Lösung mit etwa 60 potenziellen Nutzerinnen und Nutzern erscheint bei Nutzung gehosteter Sprachmodelle folgende Größenordnung realistisch:

**1-2 Anwendungsserver**

**1 Datenbankserver**

**1 Such- oder Indexierungsdienst**

gesicherter Dateispeicher für Dokumente, Indizes und Protokolle

Trennung von Test- und Produktivumgebung

Als grobe Ausgangsgröße erscheint für die Anwendungsschicht eine Ausstattung in der Größenordnung von etwa:

**8-16 vCPU**

**32-64 GB RAM**

pro Instanz sinnvoll.

Eine **GPU** ist in diesem Modell nicht zwingend erforderlich, solange das eigentliche Sprachmodell extern und rechtskonform betrieben wird.

Ein vollständiger **Eigenbetrieb lokaler Modelle** wäre technisch deutlich aufwändiger. Dafür wären zusätzlich erforderlich:

GPU-Server mit hohem VRAM

eigener Modellbetrieb

zusätzliche Betriebs- und Wartungskompetenz

aufwändigeres Performance- und Lastmanagement

Für den fachlichen Einstieg in den beschriebenen Anwendungsfall erscheint dies derzeit nicht verhältnismäßig.

____________________________________________________________

12. Datenschutz und Informationssicherheit

Im beschriebenen Kontext ist Datenschutz kein Nebenaspekt, sondern eine zentrale Voraussetzung.

Zu berücksichtigen sind insbesondere:

**EU-Hosting** oder gleichwertig rechtskonforme Betriebsform

**AVV** mit eingesetzten Anbietern

**kein Training mit Organisationsdaten**

**Datenminimierung** bei allen eingebundenen Quellen

**rollenbasierte Zugriffskontrolle**

**Auditierbarkeit und Protokollierung**

**Trennung von Test- und Produktivumgebung**

klar geregelte Zuständigkeiten für Betrieb, Administration und Freigaben

Gerade im LUSD-Kontext ist zusätzlich zu beachten, dass mit sensiblen schulischen Daten gearbeitet wird und die Lösung daher nur auf klar freigegebene Inhalte zugreifen darf.

____________________________________________________________

13. Agenten und Funktionsmodule

Für dieses Vorhaben sind **Agenten** sinnvoll, allerdings nicht als frei agierende Systeme, sondern als **klar begrenzte Spezial-Assistenten**.

Sinnvolle Module wären insbesondere:

13.1 User-Story-Assistent

Eingabe: fachlich beschriebene Anforderung außerhalb von ADO

Ausgabe: strukturierte User Story im vereinbarten Format für ADO

13.2 Akzeptanzkriterien-Assistent

Eingabe: User Story

Ausgabe: strukturierte Akzeptanzkriterien, Sonderfälle, Fehlerfälle, offene Rückfragen

13.3 Testfall-Assistent

Eingabe: Akzeptanzkriterien

Ausgabe: Testfälle mit Testschritten und erwarteten Ergebnissen

13.4 Dokumentations-Assistent

Eingabe: Akzeptanzkriterien und umgesetzte Funktion

Ausgabe: Entwürfe für Anwenderhilfe, Kurzbeschreibung, Release-Hinweise oder weitere Dokumentationsformen

13.5 Impact-Assistent

Eingabe: geänderte User Story oder geänderte Akzeptanzkriterien

Ausgabe: Hinweise auf betroffene Testfälle, Dokumentationsbausteine und Folgeprüfungen

Wichtig ist dabei: Diese Assistenten sollen **Vorschläge erzeugen**, aber keine fachliche oder organisatorische Freigabe ersetzen.

____________________________________________________________

14. Weitere technische Voraussetzungen aus der LUSD-Perspektive

Die im Repo vorliegenden LUSD-Unterlagen zeigen, dass die technische Lösung folgende Besonderheiten des Fachkontextes berücksichtigen muss:

14.1 Rollen und Berechtigungen

Die LUSD arbeitet bereits heute mit einem differenzierten Rollen- und Berechtigungskonzept. Daraus folgt für ein Corporate LLM:

rollenbasierter Zugriff auf Funktionen und Inhalte

restriktive Vergabe von Berechtigungen

Trennung unterschiedlicher Nutzergruppen

Zugriff nur auf freigegebene Inhalte

14.2 Kontextabhängige Anwenderunterstützung

Die LUSD verfügt bereits über:

Online-Hilfen pro Webseite

Anleitungen

FAQs

Support- und Helpdesk-Strukturen

Fortbildungsangebote

Das Corporate LLM sollte diese Struktur nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Antworten sollten deshalb möglichst:

kontextbezogen,

rollenbezogen,

quellenbezogen

und anschlussfähig an bestehende Hilfestrukturen

sein.

14.3 Heterogene Dokumentbestände

Im LUSD-Bestand liegen bereits unterschiedliche Dokumenttypen vor, darunter:

PDF

Word

Excel

Textdateien

Release-Dokumente

Anleitungen

Die Plattform muss deshalb in der Lage sein:

unterschiedliche Dokumenttypen zu verarbeiten,

Inhalte zu indexieren,

Metadaten zu verwalten,

Versionen zu unterscheiden,

und nach Thema, Zielgruppe oder Dokumenttyp zu filtern.

14.4 Technische Muss-Anforderungen

Aus dem beschriebenen Vorhaben ergeben sich mindestens folgende Muss-Anforderungen:

**Quellenbezug pro Antwort**

**Anbindung an ADO**

**Anbindung an freigegebene Dokumentenquellen**

**semantische Suche**

**Versionierung**

**API-Schnittstellen** für die Integration in bestehende Systeme

14.5 Sinnvolle Zusatzanforderungen

Zusätzlich sinnvoll wären:

mehrere Modelloptionen über eine Oberfläche

Vorlagenbibliothek für wiederkehrende Aufgaben

Feedbackfunktion zur Bewertung von Vorschlägen

Export in nutzbare Formate, zum Beispiel Word, Markdown oder Testfalltabellen

Freigabe- und Prüfschritte für erzeugte Inhalte

Bereichs- oder Mandantentrennung bei unterschiedlichen Nutzergruppen

____________________________________________________________

Teil 4: Empfehlungen und Vorgehen

15. Empfehlungen für das weitere Vorgehen

Für die erste Pilotierung erscheint folgender Zuschnitt sinnvoll:

15.1 Pilotfokus Stufe 1

**Analyse des bestehenden ADO-Bestands mit Schwerpunkt auf Akzeptanzkriterien, zunächst vor allem für die LUSD**

Warum?

realistischer Einstieg in einen historisch gewachsenen Bestand

gute Grundlage für spätere Standards

direkte Sicht auf Muster, Schwächen und Unterschiede

15.2 Pilotfokus Stufe 2

**Ableitung von Testfällen aus freigegebenen Akzeptanzkriterien**

Warum?

direkt anschlussfähig

gut prüfbar

messbarer Qualitätsgewinn

Akzeptanzkriterien sind der entscheidende fachliche Bezugspunkt für die Umsetzung in Code

15.3 Perspektive Stufe 3

**Ableitung weiterer Artefakte aus Akzeptanzkriterien, insbesondere Dokumentationsformen und perspektivisch Unterstützung bei Testautomatisierung**

Warum?

fachlich folgerichtig

anschlussfähig an den bestehenden Entwicklungsprozess

sinnvoll erst dann, wenn Analyse und Struktur der Akzeptanzkriterien belastbarer geworden sind

____________________________________________________________

16. Technische Empfehlung

Für den beschriebenen Anwendungsfall erscheint folgende technische Linie am sinnvollsten:

**Keine isolierte KI-Einzellösung, sondern eine abgesicherte Plattform mit ADO-Anbindung, Dokumentenindex, rollenbasiertem Zugriff und klar begrenzten Spezial-Assistenten.**

Der Einstieg sollte dabei **nicht** über lokalen Vollbetrieb großer Modelle erfolgen, sondern über eine kontrollierte Plattformarchitektur mit extern betriebenem, datenschutzkonform eingebundenem Sprachmodell oder alternativ über eine durch die HZD betriebene Lösung, sofern diese die fachlichen und technischen Anforderungen erfüllt.

So bleibt der Fokus auf dem eigentlichen Nutzen:

bessere User Stories

bessere Akzeptanzkriterien

bessere Testfälle

bessere Dokumentationsgrundlagen

____________________________________________________________

17. Offene Fragen für die nächste Iteration

Wie sehen die derzeitigen Anforderungen in ADO konkret aus?

Wie stark unterscheiden sich User Stories und Akzeptanzkriterien aktuell zwischen Teams?

Gibt es bereits wiederkehrende Muster für gute Anforderungen?

Wie werden Testfälle derzeit dokumentiert und gepflegt?

Welche Teile der Testfallableitung wären kurzfristig realistisch standardisierbar?

Welche Form von Testautomatisierung ist überhaupt perspektivisch im Zielbild enthalten?

Soll der erste Pilot eher an **ila** oder eher an einem übergreifenden LUSD-Prozess ansetzen?