## Slide 1: ILA schneller machen: Design-Entlastung durch Agenten-Pilot
Kontrollierter Test statt Grundsatzdebatte
Ziel heute: Freigabe für einen 4-Wochen-Pilot
Design bei Routinearbeit entlasten, Qualität sichern

## Slide 2: Ausgangslage
Hohe Komplexität im Projektumfeld
Reibung zwischen Fachlichkeit und Design
Iterationen dauern zu lange

## Slide 3: Was der Agent konkret übernimmt
Figma-Erstentwürfe auf Basis des bestehenden Designs
Schnelle Varianten für wiederkehrende Screen-Typen
Mensch bleibt in fachlicher Entscheidung und Freigabe

## Slide 4: Pilot-Setup in 4 Wochen
Scope: 1 bis 2 Seitentypen mit hoher Wiederholbarkeit
Ablauf: Anforderung -> Agent-Entwurf -> Figma -> Review
Klare Rollen: Fachseite, Design, Technik, Projektleitung

## Slide 5: Nutzen und Messung
Durchlaufzeit pro Screen (vorher/nachher)
Anzahl Korrekturschleifen
Konsistenz in Standard-Screens
Entlastung des Design-Engpasses

## Slide 6: Risiken und Absicherung
Uneinheitliche Ergebnisse -> Regelset + Referenzscreens vor Start
Rollenunsicherheit -> klare Verantwortlichkeiten
Grundsatzdebatte -> Pilotfokus + messbare Kriterien

## Slide 7: Nicht-Ziele
Kein vollständiger Ersatz von Design-Rollen
Kein Big-Bang-Umbau
Keine ungeprüfte Automatisierung

## Slide 8: Entscheidung heute
4-Wochen-Pilot freigeben
1 bis 2 Seitentypen festlegen
Verantwortliche benennen
Go/No-Go Termin am Pilotende setzen